## Slide 1
Cours pdf, ppt vidéo disponibles ici :
management d’équipe
Image : Source
Management d’équipe projet

Notes: Regarder à votre rythme
Démo de youtube et de mon site
Si vous suivez cette formation en entreprise ou comme étudiant, n’oubliez pas de vérifier que votre formateur a bien le droit de l’utiliser, en effet la Licence vous permet de vous former gratuitement, mais pour une utilisation personnelle ou dans un cadre non lucratif
réutiliser librement à condition de 1/citer l’auteur, 2/ ne pas la mettre en accès commercial sans autorisation écrite de ma part 3/ partager aussi votre cours sous la même licence

## Slide 2
Avant de commencer
Confort de lecture ?
  1080p/haute définition
  mode « plein écran »
  mettre en pause, varier la vitesse youtube.com/html5
gestiondeprojet.pm
  Originaux des diapositives, vidéos HD en téléchargement
  Quiz, modèles, exercices, prise de notes partagées
  Valider vos compétences : MOOC GdP

Notes: Regarder à votre rythme
Démo de youtube et de mon site
Si vous suivez cette formation en entreprise ou comme étudiant, n’oubliez pas de vérifier que votre formateur a bien le droit de l’utiliser, en effet la Licence vous permet de vous former gratuitement, mais pour une utilisation personnelle ou dans un cadre non lucratif
réutiliser librement à condition de 1/citer l’auteur, 2/ ne pas la mettre en accès commercial sans autorisation écrite de ma part 3/ partager aussi votre cours sous la même licence

## Slide 3: Cours sous licence Creative Commons
Paternité : citer l’auteur
Partage sous licence identique
Pas d’utilisation commerciale
  Gratuit pour un usage personnel ou dans un cadre bénévole
  Entreprise ou cursus universitaire : Demander l’autorisation
    Avez-vous les droits ? => http://goo.gl/s2yRtv
    Prof ou formateur : Faire une demande d’utilisation => http://goo.gl/2uGj8s
Images : cc-by source
Management d’Equipe Projet (2015)
Auteur : Stéphanie Delpeyroux

Notes: Licence réutiliser librement à condition de 1/citer l’auteur, 2/ si vous travaillez dans une entreprise ou que le formateur est rémunéré pour donner ce cours - autorisation 3/ partager aussi votre cours sous la même licence

## Slide 4: Objectifs
  Prendre en compte la dimension humaine des projets
  Etre reconnu dans le rôle de chef de projet
  Adapter son style de management
  Motiver à agir
  Faciliter le travail du groupe
  Gérer le changement et les conflits éventuels
1
2
3
4
5
6


Notes: Spécifier les objectifs, quelques points utiles

## Slide 5: Plan du cours
  Etre chef de projet
Chapitre 1
  Faire preuve de leadership
Chapitre 2
  Animer l’équipe
Chapitre 3
  Gérer le changement
Chapitre 4

Notes: Spécifier les objectifs, quelques points utiles

## Slide 6
Cours pdf, ppt vidéo disponibles ici :
management d’équipe
Image : Source
Management d’équipe projet
Notes: Regarder à votre rythme
Démo de youtube et de mon site
Si vous suivez cette formation en entreprise ou comme étudiant, n’oubliez pas de vérifier que votre formateur a bien le droit de l’utiliser, en effet la Licence vous permet de vous former gratuitement, mais pour une utilisation personnelle ou dans un cadre non lucratif
réutiliser librement à condition de 1/citer l’auteur, 2/ ne pas la mettre en accès commercial sans autorisation écrite de ma part 3/ partager aussi votre cours sous la même licence

## Slide 7: Management d’Equipe Projet
Les missions du chef de projet
Sa position dans l’organisation
Le management transversal
Chapitre 1
Etre chef de projet
Chapitre 1
Image : Pascal Verrot , chef d’orchestre français – Wikimedia commons


## Slide 8
Les missions du chef de projet
La position dans l’organisation
Le management transversal
Chapitre 1

Chef de projet
Organisation
Gestion
Humain
Technique
Les missions du chef de projet

## Slide 9
Les missions du chef de projet
La position dans l’organisation
Le management transversal
Chapitre 1

Chef de projet
Organisation
Gestion
Humain
Technique
Définir le groupe projet, coordonner le travail,
Faciliter la prise de décision
Animer les réunions
Gérer le changement et les conflits éventuels
Communiquer auprès des parties prenantes
Les missions du chef de projet
Apporter son expertise métier
Anticiper les risques techniques
Organiser le fonctionnement de l’équipe
Définir les outils
Gérer la documentation
Fixer les objectifs
Définir la planification
Fixer le budget
Suivre le tringle QCD
Notes: En synthèse…

## Slide 10
Les missions du chef de projet
La position dans l’organisation
Le management transversal
Chapitre 1

Pression d’autant plus forte que le projet est stratégique
Manque de réalisme sur la faisabilité
Arbitrage entre la mission fonctionnelle et le projet
  Allocation du temps
  Intérêts parfois contradictoires
Freins, résistances aux changements
Direction Générale
Equipe projet
Chef de projet
La position dans l’organisation
Notes: Le chef de projet se trouve en position intermédiaire entre la direction et son équipe projet. Il a à répondre aux demandes de la direction sur le respect des délais, des budgets, sur l’efficacité du projet. La pression peut-être forte si le projet est stratégique, et les objectifs peuvent manquer de réalisme.
Les membres de l’équipe projet ont ne sont souvent pas affecté au projet à temps plein. Ils conservent une mission fonctionnelle. Exemple…
Ils ont alors à arbitrer sur le temps à consacrer au projet et leur travail quotidien. …
Le chef de projet peut donc être pris entre des intérêts difficile à concilier : l’urgence imposée par la direction et le manque de disponibilité de l’équipe projet d’autre part. La réalisation du projet et les freins

## Slide 11
Les missions du chef de projet
La position dans l’organisation
Le management transversal
Chapitre 1

La position dans l’organisation
Approche
transversale
Direction Générale
Fonction 1
Fonction 2
Fonction 3
Fonction 4
Manageur 1
Manageur 3
Manageur 4
Manageur 2
Approche hiérarchique

## Slide 12
Les missions du chef de projet
La position dans l’organisation
Le management transversal
Chapitre 1

Management hiérarchique
vs transversal
Gère une équipe assurant une fonction précise de l’entreprise au quotidien
A une autorité directe sur ses collaborateurs
Est souvent spécialiste de son domaine
Travaille en incertitude faible
Conduit une équipe issue des différentes fonctions vers la réalisation d’un objectif commun à moyen ou long terme
N’a pas d’autorité directe (ou double autorité en structure matricielle)
Ne peut pas être spécialiste de tous les champs abordés par le projet
Travaille en incertitude forte
Le manageur transversal
Le manageur hiérarchique
Notes: Dans l’approche hiérarchique de l’organisation, l’entreprise est découpée en grandes fonctions, chacunes coordonnées par un manager. Ce manager encadre son équipe, responsable d’une fonction qu’il connait bien et peut s’appuyer sur sont statut pour obtenir les actions qu’il demande à son équipe. En management hiérarchique, le manager possède une autorité directe sur ses collaborateurs. Il peut les sanctionner ou les récompenser. Exemple…
Le chef de projet est généralement un manager transversal. Exemple : projet de refonte d’un système d’information, ou projet de lancement d’un nouveau produit
En management transversal, le manager n’ai pas d’autorité directe et doit donc jouer d’autres leviers pour mobiliser les membres du groupe projet, qui dépendent hiérarchiquement d’autres managers. De plus le chef de projet ne peut pas être spécialiste de l’ensemble des sujets. Il doit donc faire confiance à l’expertise des participants au projet.

## Slide 13
Les missions du chef de projet
La position dans l’organisation
Le management transversal
Chapitre 1

Le pouvoir de compétence
Le pouvoir charismatique : lié à la personnalité
Les pouvoirs personnels
Les formes de pouvoir
Les pouvoirs liés à la fonction
Le pouvoir légitime : avoir le statut de « chef »
Le pouvoir de la récompense
Le pouvoir coercitif : exercer une contrainte
Selon Max Weber
Le manageur hiérarchique
Le manageur transversal
Selon Max Weber
Les formes de pouvoir
photo : source
Notes: Le management transversal génère des difficultés (cf pwpt). Pourtant, s’il est utilisé par les entreprises dans le cadre de projets, c’est parce qu’il enclenche une dynamique positive (cf pwpt). Comment faire travailler ensemble des personnes très différentes, pour atteindre l’objectif commun, sans user du pouvoir hiérarchique ? C’est la que la dimension humaine intervient : convaincre, motiver, gérer les conflits dans une démarche gagnant-gagnant.

## Slide 14
Qualité du management
humain
Les missions du chef de projet
La position dans l’organisation
Le management transversal
Chapitre 1

+ Faciliter la réalisation du projet, être plus efficace
+ Impliquer, motiver les membres de l’équipe par le projet
+ Permettre une circulation de l’information plus fluide
+ Savoir mieux travailler ensemble
Bénéfices
- Ne pas être spécialiste de l’ensemble des domaines
- Mobiliser l’équipe sans pouvoir hiérarchique
- Gérer les résistances au changement, les conflits
- Concilier des intérêts différents, des cultures différentes (commerciale et technique par ex)
Le management
transversal
Difficultés
Notes: Le management transversal génère des difficultés (cf pwpt). Pourtant, s’il est utilisé par les entreprises dans le cadre de projets, c’est parce qu’il enclenche une dynamique positive (cf pwpt). Comment faire travailler ensemble des personnes très différentes, pour atteindre l’objectif commun, sans user du pouvoir hiérarchique ? C’est la que la dimension humaine intervient : convaincre, motiver, gérer les conflits dans une démarche gagnant-gagnant.

## Slide 15
Conclusion
Les missions du chef de projet
La position dans l’organisation
Le management transversal
Chapitre 1
Chef de projet
Organisation
Gestion
Humain
Technique
Chef de projet : un rôle multifacette
Une position particulière dans l’organisation
Un bon chef de projet est
un bon manageur d’équipe.
La dimension humaine est essentielle pour réussir un projet.
Image : Pascal Verrot , chef d’orchestre français – Wikimedia commons
Notes: Dans ce premier chapitre, nous avons mis en évidence l’importance du facteur humain dans le réussite du projet. Le travail du chef de projet révèle plusieurs facettes, dont la dimension humaine d’animateur d’équipe. La position du chef de projet dans l’organisation est particulière : entre la direction et les équipes opérationnelles, ce qui lui demande de concilier des intérêts parfois divergents. Il est aussi responsable transversal d’un projet, ce qui limite son pouvoir hiérarchique. Il doit donc savoir motiver une équipe sans user de son autorité, comprendre la dimension humaine, pour faire aboutir le projet dont il est responsable.
Ouverture chapitre suivant
Proposition de travail sur l’exercice pratique.

## Slide 16
Les missions du chef de projet
Parmi les 4 dimensions du rôle de chef de projet, identifiez celle qui vous est la plus facile et celle(s) sur laquelle (lesquelles) vous devez travaillez.
Le management d’équipe projet
Prenez un projet sur lequel vous travaillez en équipe.
Quels sont les avantages en inconvénients du mode de management de ce projet (hiérarchique ou transversal) ?
Réflexion et questions
Quiz sous cette vidéo
Image : Source
Les missions du chef de projet
La position dans l’organisation
Le management transversal
Chapitre 1

## Slide 17: Management d’Equipe Projet
Les missions du chef de projet
Sa position dans l’organisation
Le management transversal
Chapitre 1
Etre chef de projet
Chapitre 1
Image : Pascal Verrot , chef d’orchestre français – Wikimedia commons


## Slide 18: Management d’Equipe Projet
photo : domaine public
Image : domaine public
Faire preuve de leadership
Chapitre 2
Chapitre 1

## Slide 19
Chapitre 1

Définition
Le leadership est la capacité d’un individu à exercer une influence sur un groupe.
Le chef de projet ayant du leadership est capable de :
Donner du sens au travail de son groupe,
Motiver par son attitude et sa communication
Faire les arbitrages ou prendre des décisions acceptées par le groupe
Représenter et défendre le groupe auprès des parties prenantes
Qu’est-ce que le leadership ?
Notes: C’est comme si le leader était reconnu comme le « chef » légitime élu par le groupe. Nous connaissons tous des leaders : politiques, religieux, ou plus simplement dans la vie de tous les jours, des personnes ayant un ascendant sur les autres, dont on peut admirer la personnalité et la réussite.
Il existe plusieurs manières d’exercer un ascendant sur les autres, d’avoir du leadership.

## Slide 20
Chapitre 1

Quelques Questions ?
1 Le plus important pour réussir est de se concentrer
2 Vous considérez que le groupe projet est motivé
2B Par le partage d’une vision commune
1A Sur les personnes de l’équipe projet
2A Par les récompenses et l’intérêt personnel
1B Sur le résultat à atteindre
Le leadership est exercé différemment en fonction des attitudes révélées par ces questions.
Les styles de leadership

## Slide 21
Chapitre 1

1A Sur les personnes de l’équipe
1B Sur le résultat
Le style autocratique
Commande, prend les décisions.
1 Le plus important pour réussir est de se concentrer
Le style « country-club » (social)
Cherche à développer l’autonomie, loyauté et esprit d’équipe pour plus de motivation.
Le style laisser-faire.
Ne dirige pas le travail, évite les conflits .S’appuie sur des routines
Le style compromis
Cherche un équilibre entre l’intérêt pour les personnes et pour le résultat.
Le style « catalyseur »
S’appuie sur la confiance et le respect mutuel, tout en ayant une exigence élevée pour les résultats
Selon Blake et Mouton
Les styles de leadership
Image : source
Notes: A titre personnel, quel style de leadership appréciez-vous le plus lorsque vous travailler en groupe ?

## Slide 22
Chapitre 1

Le leadership transformationnel
2 Vous considérez que le groupe projet est motivé
2B Par le partage d’une vision commune
2A Par les perspectives de récompenses et les intérêts personnels
Leadership Transactionnel
Motive par des récompenses, qui répondent à l'intérêt personnel.
Echange , négociation
Objectifs clairs ,
Chaîne de commandement directe.
Leadership Transformationnel
Motive par sa vision, son enthousiasme,
Est une source d'inspiration en faisant appel à des idéaux plus élevés
Provoque le changement par la qualité de ses relations humaines, par sa capacité d'influence et son charisme.
Selon James Mc Gregor Burns
Image : Source
Notes: . Bernard Bass (1985)
Les deux doivent être utilisés pour maximiser le leadership.

## Slide 23
Chapitre 1

Le leadership transformationnel
Capacité du leader à déclencher des comportements d’identification et d’imitation
Selon Bernard Bass
Charisme
Motivation inspirante
Stimulation intellectuelle
Considération individualisée
motiver le groupe à aller
au delà de ses espérances
Le leader montre une attention particulière aux personnes. Il est à l’écoute des besoins de chacun.
Prise de conscience des problèmes et capacité à les résoudre adoptant de nouvelles approches innovantes
Le leader emploie des qualités émotionnelles au processus d'influence
image : Source
Notes: . Bernard Bass (1985)
Les deux doivent être utilisés pour maximiser le leadership.

## Slide 24
Chapitre 1

Conseils
Parlez un peu plus fort, soyez concis
Ayez une posture droite, soignez votre apparence
Souriez, faites preuve d’enthousiasme
Partagez une vision motivante de l’avenir
Soyez aussi exigeant envers vous-même qu’envers votre équipe
Faites réussir les autres
Cherchez les solutions plutôt que les coupables
Poser des questions au lieu de donner les solutions
Innovez, sortez du cadre
Ecoutez le dit et le non dit
Acceptez l’erreur
Observez les progrès, faites les remarquer, complimentez
Charisme
Motivation
inspirante
Stimulation intellectuelle
Considération individualisée

## Slide 25
Chapitre 1
sur les personnes
Sur les résultats
Le style autocratique
1Le plus important pour réussir est de se concentrer
Le style « country-club » (social)
Le style laisser-faire.
Le style compromis
Le style « catalyseur »
Conclusion

## Slide 26
2 Vous considérez que le groupe projet est motivé
2B Par le partage d’une vision commune
2A Par les perspectives de récompenses et les intérêts personnels
Leadership Transactionnel
Leadership Transformationnel
Charisme
Motivation inspirante
Stimulation intellectuelle
Considération individualisée
Conclusion

## Slide 27
Les styles de leadership
Identifiez le style des leaders qui vous entourent
Quel style préférez-vous ? Pourquoi ?
Développer son leadership
A titre personnel, quels sont les 3 éléments qui vous aideraient à développer votre leadership.
Quelles actions concrètes pouvez-vous mener, dans les 2 prochaines semaines pour développer votre leadership.
Réflexion et questions
Quiz sous cette vidéo
Image : Source

## Slide 28: Management d’Equipe Projet
photo : domaine public
Image : domaine public
Faire preuve de leadership
Chapitre 2
Chapitre 1

## Slide 29
Management d’Equipe Projet
photo : domaine public
Animer l’équipe
Chapitre 3

## Slide 30
image : domaine public
Animer l’équipe
Ce qu’ils pensent vraiment…
Ensemble, nous allons réussir
On a déjà essayé…
Qu’est-ce qu’il y a ce midi à la cantine ?
Il aura changé d’avis dans 1 mois
Je n’ai pas que cela à faire…

## Slide 31

Le rôle de « facilitateur »
  Simplifier, aller à l’essentiel
  Poser des questions au lieu de donner les solutions
  Rester objectif, utiliser les faits dans son argumentation
  Accepter de ne pas avoir toutes les réponses et le faire accepter au groupe projet.
  S’assurer que tous participent, distribuer la parole
  Rester maître des réunions : fixer les objectifs, les « règles du jeu », gérer les digressions
Notes: C’est comme si le leader était reconnu comme le « chef » légitime élu par le groupe. Nous connaissons tous des leaders : politiques, religieux, ou plus simplement dans la vie de tous les jours, des personnes ayant un ascendant sur les autres, dont on peut admirer la personnalité et la réussite.
Il existe plusieurs manières d’exercer un ascendant sur les autres, d’avoir du leadership.

## Slide 32

1. Travailler avec un respect mutuel, de l’écoute, de l’humour.
2. Etre positif : souligner les bénéfices, les résultats, les progrès
3. Chercher des solutions gagnant-gagnant
4. Anticiper les objections, préparer des réponses adaptées à l’avance.
Ambiance de travail
Notes: C’est comme si le leader était reconnu comme le « chef » légitime élu par le groupe. Nous connaissons tous des leaders : politiques, religieux, ou plus simplement dans la vie de tous les jours, des personnes ayant un ascendant sur les autres, dont on peut admirer la personnalité et la réussite.
Il existe plusieurs manières d’exercer un ascendant sur les autres, d’avoir du leadership.

## Slide 33

Le palmarès des entreprises où il fait bon travailler
Source : Enquête Best Place to Work
La satisfaction au travail
Notes: C’est comme si le leader était reconnu comme le « chef » légitime élu par le groupe. Nous connaissons tous des leaders : politiques, religieux, ou plus simplement dans la vie de tous les jours, des personnes ayant un ascendant sur les autres, dont on peut admirer la personnalité et la réussite.
Il existe plusieurs manières d’exercer un ascendant sur les autres, d’avoir du leadership.

## Slide 34
Satisfaction générale
Evite la démotivation

Facteurs d’hygiène de vie et d’ambiance
Salaire, ambiance de travail, qualité de l’encadrement, Conditions de travail,
de sécurité …
Satisfaction élevée,
Motivation
Implication
Facteurs de motivation
Accomplissement personnel, statut, reconnaissance, travail stimulant, Responsabilités, progression de carrière …
La théorie des deux facteurs
Selon Frederick Hertzberg
Satisfaction et Motivation
image : source
Notes: C’est comme si le leader était reconnu comme le « chef » légitime élu par le groupe. Nous connaissons tous des leaders : politiques, religieux, ou plus simplement dans la vie de tous les jours, des personnes ayant un ascendant sur les autres, dont on peut admirer la personnalité et la réussite.
Il existe plusieurs manières d’exercer un ascendant sur les autres, d’avoir du leadership.

## Slide 35
Etat actuel
Ecart Tension Action
Etat désiré
Motivation
Motiver à agir


## Slide 36
3 Approches pour générer la motivation
Par la stimulation :
=> approche externe
  Approche taylorienne : paiement aux pièces
Par les besoins :
=> processus interne de satisfaction
  c’est la fameuse pyramide de Maslow.
Motiver à agir


## Slide 37
Réalisation de soi
Estime
Appartenance
Sécurité
Besoins physiologiques
Existence
Sociabilité
Croissance
Selon Abraham Maslow
Les facteurs de motivation
Selon Clayton Alderfer


## Slide 38
3 Approches pour générer la motivation
Par la stimulation :
=> approche externe
  Approche taylorienne : paiement aux pièces
Par les besoins :
=> processus interne de satisfaction
  c’est la fameuse pyramide de Maslow.
3. Par les critères :
=> Critère (sens donné à l'engagement) + Contexte
  Penser non pas en termes de causes ("pourquoi"), mais de buts ("pour quoi") sur la bases des critères adoptés par l’individu
Motiver à agir


## Slide 39: Motiver à agir
3. Par les critères :
  Identifier le critère (non pas pourquoi mais pour quoi ?)
  créer les conditions de la motivation, le contexte adapté
    => Critères + contexte = motivation
Ambition Appartenance Clarté Confiance Conformisme Confort Créativité Curiosité Défi Désintéressement Développement de soi Difficulté Ecoute Efficacité Entente | Générosité Harmonie Honnêteté Honneur Indépendance Initiative Intégrité Joie Liberté Loyauté Nouveauté Obéissance Ordre Organisation Originalité | Ouverture aux autres Passion Persévérance Pouvoir Professionnalisme Progression Réalisation de soi Reconnaissance Respect Responsabilité Réussite Rigueur Sécurité Solidarité Utilité
Exemples de critères


## Slide 40
Faciliter le travail du groupe
Lors de la dernière réunion de travail à laquelle vous avez assisté, l’animateur a-t-il été facilitateur ?
Quels éléments peut-il améliorer pour obtenir davantage d’engagement des participants ?
Motiver à agir
Reprenez la liste des critères.
Quels sont ceux qui vous motivent personnellement ?
En quoi votre contexte actuel répond-il ou non à ces critères ?
Réflexion et questions
Quiz sous cette vidéo
Image : Source

## Slide 41

Conseils
Refusez la complexité, simplifiez
Posez des questions au lieu de donner les solutions
Assurez-vous que tous puissent s’exprimer librement
Favoriser l’esprit d’équipe
Maintenez de bonnes conditions de travail
Viser l’efficacité, l’utilité, les solutions gagnant-gagnant
Responsabiliser les personnes, demandez les solutions
Prêtez attention aux 3 dimensions : existence / sociabilité / croissance
Identifiez les critères individuels et créez le contexte approprié
Récompensez !
Faciliter le travail du groupe
Améliorer
la satisfaction
Motiver à agir

## Slide 42
Conclusion
Faciliter le travail du groupe
Facteurs d’hygiène de vie et d’ambiance
Facteurs de motivation
Par la stimulation
Par les besoins
3. Par les critères
Améliorer la satisfaction
Motiver à agir
Notes: C’est comme si le leader était reconnu comme le « chef » légitime élu par le groupe. Nous connaissons tous des leaders : politiques, religieux, ou plus simplement dans la vie de tous les jours, des personnes ayant un ascendant sur les autres, dont on peut admirer la personnalité et la réussite.
Il existe plusieurs manières d’exercer un ascendant sur les autres, d’avoir du leadership.

## Slide 43
Management d’Equipe Projet
image: domaine public
Animer l’équipe
Chapitre 3

## Slide 44
Management d’Equipe Projet
image : source
Gérer le changement
Chapitre 4

## Slide 45

Inévitable, de plus en plus fréquent, de plus en plus rapide
Il est causé par l’évolution de l’environnement :
Instabilité : vitesse de changement de l’environnement
Incertitude : on ne sait pas comment il va évoluer.
L’entreprise doit s’adapter…
… Les personnes aussi !
Les projets sont presque toujours destinés :
à générer des changements,
à organiser le changement
à s’adapter au changement.
Le changement
Notes: C’est comme si le leader était reconnu comme le « chef » légitime élu par le groupe. Nous connaissons tous des leaders : politiques, religieux, ou plus simplement dans la vie de tous les jours, des personnes ayant un ascendant sur les autres, dont on peut admirer la personnalité et la réussite.
Il existe plusieurs manières d’exercer un ascendant sur les autres, d’avoir du leadership.

## Slide 46
Efficacité
Temps
Les phases du changement
1
2
3
4
1
2
3
4
Situation de départ
Décision
Aggravation
Rebond
Situation idéale
80%
100%

Pour l’entreprise
Notes: A titre personnel, quel style de leadership appréciez-vous le plus lorsque vous travailler en groupe ?

## Slide 47

Motivation
Temps
Les phases du changement
1
2
3
4
1
2
3
4
Déni
Résistance
Exploration
Engagement
Pour les personnes
image : source
Notes: A titre personnel, quel style de leadership appréciez-vous le plus lorsque vous travailler en groupe ?

## Slide 48

Normales et attendues dans la mise en œuvre du changement.
Elles se manifestent de différentes manières :
    Passivité
    Objections
    Jeux politiques
    Conflits ouverts
Les résistances au changement
Notes: C’est comme si le leader était reconnu comme le « chef » légitime élu par le groupe. Nous connaissons tous des leaders : politiques, religieux, ou plus simplement dans la vie de tous les jours, des personnes ayant un ascendant sur les autres, dont on peut admirer la personnalité et la réussite.
Il existe plusieurs manières d’exercer un ascendant sur les autres, d’avoir du leadership.

## Slide 49
Accord apparent, pas d’action ou très lent, absence, désintérêt
Passivité
Objections
Jeux politiques
Conflits ouverts
Opposition affichée, colère, menaces …
Cherche des appuis « politiques », passe par la hiérarchie, monte les parties prenantes contre le projet
Cherche des problèmes aux solutions : « c’est impossible », « on a déjà essayé »
Les résistances au changement
Que faire ?

Notes: . Bernard Bass (1985)
Les deux doivent être utilisés pour maximiser le leadership.

## Slide 50
Accord apparent, pas d’action ou très lent, absence, désintérêt
Passivité
Conseils
À éviter
=>S’en contenter
A faire
Questionner pour amener la personne à reconnaître la nécessité de changement
Demander de contribuer la solution
Pousser à l’action
1
Déni

Notes: . Bernard Bass (1985)
Les deux doivent être utilisés pour maximiser le leadership.

## Slide 51
Objections
Cherche des problèmes aux solutions : « c’est impossible », « on a déjà essayé »
Conseils
À éviter
=> Considérer que c’est de l’opposition systématique
A faire
Questionner / Ecouter
Argumenter avec des faits
Obtenir un accord pour une exploration
2
Résistance

Notes: . Bernard Bass (1985)
Les deux doivent être utilisés pour maximiser le leadership.

## Slide 52

Conseils
À éviter
=> Entrer à son tour dans les jeux politiques
A faire
Communiquer vers les parties prenantes
Intégrer les leaders d’opinion au projet et les responsabiliser
Confirmer l’appui de la direction
Passer à l’action
2
Résistance
Jeux politiques
Cherche des appuis « politiques », passe par la hiérarchie, monte les parties prenantes contre le projet
Notes: . Bernard Bass (1985)
Les deux doivent être utilisés pour maximiser le leadership.

## Slide 53

Conseils
À éviter
Perdre son calme
Faire sans lui
Passer par la hiérarchie
A faire
Considérer que c’est un bon signe !
Traiter les conflits en tête à tête et dans le calme
Techniques de communication : écoute active, empathie
Responsabiliser la personne
La faire passer en phase d’exploration
2
Résistance
Conflits ouverts
Opposition affichée, colère, menaces …
Notes: . Bernard Bass (1985)
Les deux doivent être utilisés pour maximiser le leadership.

## Slide 54
Conclusion
Pour l’entreprise
Pour les personnes
Passivité
Objections
Jeux politiques
Conflits ouverts
Les résistances
Notes: C’est comme si le leader était reconnu comme le « chef » légitime élu par le groupe. Nous connaissons tous des leaders : politiques, religieux, ou plus simplement dans la vie de tous les jours, des personnes ayant un ascendant sur les autres, dont on peut admirer la personnalité et la réussite.
Il existe plusieurs manières d’exercer un ascendant sur les autres, d’avoir du leadership.

## Slide 55
Les phases du changement
Pensez à votre dernier changement professionnel important.
Par quelles phases êtes-vous passé ?
Comment cela s’est-il manifesté concrètement ?
Les résistances et conflits
Prenez une personne de votre entourage qui est en résistance.
Comment cette résistance se manifeste-t-elle ?
Que peut faire le manager/leader pour amener cette personne à l’engagement ?
Réflexion et questions
Quiz sous cette vidéo
Image : Source

## Slide 56
Management d’Equipe Projet
Gérer le changement
Chapitre 4
image : source

## Slide 57: Management d’Equipe Projet
Conclusion
Cours distribué sous licence Creative Commons
Management d’équipe projet (2015)
Auteur : Stéphanie Delpeyroux
Image : Source

## Slide 58: Plan du cours
  Etre chef de projet
Les missions du chef de projet
La position dans l’organisation
Le management transversal
Chapitre 1
  Faire preuve de leadership
Les styles de leadership
Le leader transformationnel
Développer son leadership
Chapitre 2
  Animer l’équipe
Faciliter le travail du groupe
Améliorer la satisfaction
Motiver à agir
Chapitre 3
  Gérer le changement
Le changement
Les phases du changement
Les résistances et conflits
Chapitre 4
Notes: Spécifier les objectifs, quelques points utiles

## Slide 59: Conclusion
  Devenir un leader transformationnel
  Motivation inspirante
  Charisme
  Considération individuelle
  Stimulation intellectuelle
1
2
3
4
  Porter son attention à la fois sur les personnes et les résultats
1
2
3
  Motiver par
  La stimulation
  Les besoins
  Les critères
  Etre « facilitateur » et développer un esprit de groupe, une ambiance positive
  Considérer les résistances et les conflits comme un signal positif du changement en cours
Notes: Spécifier les objectifs, quelques points utiles

## Slide 60: Objectifs
  Prendre en compte la dimension humaine des projets
  Etre reconnu dans le rôle de chef de projet
  Adapter son style de management
  Motiver à agir
  Faciliter le travail du groupe
  Gérer le changement et les conflits éventuels
1
2
3
4
5
6
Notes: Spécifier les objectifs, quelques points utiles

## Slide 61: Management d’équipe Projet
  Communication
  Enthousiasme
  Changement
  Leadership
  Vision
  Ambiance
  Equipe
  Sourire
  Projet
  Charisme
  Motivation
  Efficacité
  Action
  Simplifier
  Ecoute
  Questionner
  Solutions
  Faits
Implication
Notes: Spécifier les objectifs, quelques points utiles

## Slide 62: Management d’Equipe Projet
Conclusion
Cours distribué sous licence Creative Commons
Management d’équipe projet (2015)
Auteur : Stéphanie Delpeyroux
Image : Source