## Slide 1
L’APPROCHE AGILE AVEC SCRUM
MOOC Gestion De Projet
Florent Lothon
Manager & coach agile
Notes: Durée totale estimée : environ 60 minutes

## Slide 2
OBJECTIF DU MODULE
TRAVAILLER EFFICACEMENT AVEC UNE ÉQUIPE AGILE
Florent Lothon
Manager & coach agile
Notes: 2
Durée : 40’’

## Slide 3
PROGRAMME DU MODULE
Qu’est-ce qu’une approche agile ?
Fonctionnement concret de Scrum
Les 8 leviers de réussite agiles
Le rôle de Scrum Master
Animation de la rétrospective
Florent Lothon
Manager & coach agile
Notes: 3
Durée : 45’’

## Slide 4
QU’EST-CE QU’UNE APPROCHE AGILE ?
MOOC Gestion De Projet
Florent Lothon
Manager & coach agile

## Slide 5
QU’EST CE QU’UNE APPROCHE AGILE ?
Florent Lothon
Manager & coach agile
Qu’est-ce qu’une approche agile ?
Fonctionnement concret de Scrum
Les 8 leviers de réussite agiles
Le rôle de Scrum Master
Animation de la rétrospective
Notes: Durée : 4’10

## Slide 6
QU’EST CE QU’UNE APPROCHE AGILE ?
Florent Lothon
Manager & coach agile
Qu’est-ce qu’une approche agile ?
Fonctionnement concret de Scrum
Les 8 leviers de réussite agiles
Le rôle de Scrum Master
Animation de la rétrospective
Le constat
Incertitude inévitable
Le besoin ne peut pas être complètement connu tant que les utilisateurs ne l'ont pas utilisé
Scrum : Diviser pour mieux maîtriser
Diviser le périmètre
Diviser le temps
Diviser en équipes de tailles optimales

## Slide 7
QU’EST CE QU’UNE APPROCHE AGILE ?
« L’entreprise doit avoir l’agilité du banc de poisson qui agit et réagit avec vitesse, simultanéité et précision. »
Jean-Pierre Chardon
Florent Lothon
Manager & coach agile
Qu’est-ce qu’une approche agile ?
Fonctionnement concret de Scrum
Les 8 leviers de réussite agiles
Le rôle de Scrum Master
Animation de la rétrospective
Notes: Durée : 3’30

## Slide 8
QU’EST CE QU’UNE APPROCHE AGILE ?
Florent Lothon
Manager & coach agile
Qu’est-ce qu’une approche agile ?
Fonctionnement concret de Scrum
Les 8 leviers de réussite agiles
Le rôle de Scrum Master
Animation de la rétrospective
Synthèse du chapitre
Limites du cycle en v atteintes
Etat d’esprit agile
Approche empirique & pragmatique
Notes: Durée : ?

## Slide 9
FONCTIONNEMENT DE SCRUM
MOOC Gestion De Projet
Florent Lothon
Manager & coach agile

## Slide 10
ADAPTATION
FONCTIONNEMENT DE SCRUM
Scrum est basé sur un processus empirique reposant sur 3 piliers
TRANSPARENCE
INSPECTION
SCRUM
Florent Lothon
Manager & coach agile
Qu’est-ce qu’une approche agile ?
Fonctionnement concret de Scrum
Les 8 leviers de réussite agiles
Le rôle de Scrum Master
Animation de la rétrospective
Notes: 10
Durée : 1’50

## Slide 11
FONCTIONNEMENT DE SCRUM
Incrément
SPRINT
2 à 4 semaines
Mêlée quotidienne
Revue de sprint
Scrum Master
Product Backlog
Product Owner
Sprint Backlog
Equipe
Planification de sprint
Rétrospective
Notes: 11
Durée : 6’05

## Slide 12
FONCTIONNEMENT DE SCRUM
Florent Lothon
Manager & coach agile
Qu’est-ce qu’une approche agile ?
Fonctionnement concret de Scrum
Les 8 leviers de réussite agiles
Le rôle de Scrum Master
Animation de la rétrospective
Synthèse du chapitre
3 piliers de Scrum
Processus Scrum
  3 rôles
  4 réunions
Démarche itérative et incrémentale
Notes: Durée : ?

## Slide 13
LES 8 LEVIERS DE RÉUSSITE
MOOC Gestion De Projet
Florent Lothon
Manager & coach agile

## Slide 14
LES 8 LEVIERS DE RÉUSSITE AGILES
Définition du succès ?
Florent Lothon
Manager & coach agile
Qu’est-ce qu’une approche agile ?
Fonctionnement concret de Scrum
Les 8 leviers de réussite agiles
Le rôle de Scrum Master
Animation de la rétrospective
Notes: Durée : 2’30

## Slide 15
LES 8 LEVIERS DE RÉUSSITE AGILES
Florent Lothon
Manager & coach agile
Qu’est-ce qu’une approche agile ?
Fonctionnement concret de Scrum
Les 8 leviers de réussite agiles
Le rôle de Scrum Master
Animation de la rétrospective



Notes: Durée : 10 minutes

## Slide 16
LES 8 LEVIERS DE RÉUSSITE AGILES
Synthèse du chapitre
Florent Lothon
Manager & coach agile
Qu’est-ce qu’une approche agile ?
Fonctionnement concret de Scrum
Les 8 leviers de réussite agiles
Le rôle de Scrum Master
Animation de la rétrospective
Succès = Faire le bon produit au bon moment et au meilleur coût
Leviers de réussite :
  Réduction de l’effet tunnel
  Ouverture au changement
  Optimisation de la communication
  Minimalisme
  Amélioration continue
  Détection des défauts au plus tôt
  Architecture souple et émergeante
  Motivation
Notes: Durée : ?

## Slide 17
LE RÔLE DE SCRUM MASTER
MOOC Gestion De Projet
Florent Lothon
Manager & coach agile

## Slide 18
Product Owner
Équipe de développement
Scrum
Master
LE RÔLE DE SCRUM MASTER
L’équipe Scrum
Florent Lothon
Manager & coach agile
Qu’est-ce qu’une approche agile ?
Fonctionnement concret de Scrum
Les 8 leviers de réussite agiles
Le rôle de Scrum Master
Animation de la rétrospective
Notes: Durée : 2’20

## Slide 19
LE RÔLE DE SCRUM MASTER
Florent Lothon
Manager & coach agile
Qu’est-ce qu’une approche agile ?
Fonctionnement concret de Scrum
Les 8 leviers de réussite agiles
Le rôle de Scrum Master
Animation de la rétrospective
Quotidien du chef de projet
Notes: Durée : 3’20

## Slide 20
Garant de Scrum
« Servant Leader »
RÔLE DU SCRUM MASTER
Florent Lothon
Manager & coach agile
Notes: Durée : 2’50

## Slide 21
RÔLE DU SCRUM MASTER
Quid du chef de projet sur un projet agile ?
?
Florent Lothon
Manager & coach agile
Qu’est-ce qu’une approche agile ?
Fonctionnement concret de Scrum
Les 8 leviers de réussite agiles
Le rôle de Scrum Master
Animation de la rétrospective
Notes: Durée : 3’30

## Slide 22
RÔLE DU SCRUM MASTER
Les qualités d’un bon Scrum Master
Florent Lothon
Manager & coach agile
Qu’est-ce qu’une approche agile ?
Fonctionnement concret de Scrum
Les 8 leviers de réussite agiles
Le rôle de Scrum Master
Animation de la rétrospective
Responsable
Humble
Collaboratif
Engagé
Omniscient
Notes: 22
Durée : 1’40

## Slide 23
LE RÔLE DE SCRUM MASTER
Synthèse du chapitre
Florent Lothon
Manager & coach agile
Qu’est-ce qu’une approche agile ?
Fonctionnement concret de Scrum
Les 8 leviers de réussite agiles
Le rôle de Scrum Master
Animation de la rétrospective
Répartition du pouvoir
Leadership Serviteur
Passage naturel du rôle de chef de projet à Scrum Master
Lâcher Prise
Notes: Durée : ?

## Slide 24
ANIMATION DE LA RÉTROSPECTIVE
MOOC Gestion De Projet
Florent Lothon
Manager & coach agile
Notes: Durée : 16’
Vidéo déjà tournée donc à sous-titrer à postériori.

## Slide 25
ANIMATION DE LA RÉTROSPECTIVE
RÉTROSPECTIVE
 90’
Objectif : Améliorer l’efficacité de notre processus de développement
Déroulement
A conserver - 20’
A améliorer - 30’
Plan d’action - 40’
Florent Lothon
Manager & coach agile
Qu’est-ce qu’une approche agile ?
Fonctionnement concret de Scrum
Les 8 leviers de réussite agiles
Le rôle de Scrum Master
Animation de la rétrospective

## Slide 26
ANIMATION DE LA RÉTROSPECTIVE
 20’
Esprit d’équipe / entraide
Préparation démo
Revue par les pairs
Programmation en binôme
Soutien du sponsor du projet
Florent Lothon
Manager & coach agile
Qu’est-ce qu’une approche agile ?
Fonctionnement concret de Scrum
Les 8 leviers de réussite agiles
Le rôle de Scrum Master
Animation de la rétrospective

## Slide 27
ANIMATION DE LA RÉTROSPECTIVE
 30’
Trop de fonctionnalités non terminées
Pas de documentation
Product Owner peu disponible
Trop de tests manuels répétitifs
La mêlée dépasse souvent les 15 minutes
Max n’a toujours pas de PC pour développer
Florent Lothon
Manager & coach agile
Qu’est-ce qu’une approche agile ?
Fonctionnement concret de Scrum
Les 8 leviers de réussite agiles
Le rôle de Scrum Master
Animation de la rétrospective

## Slide 28
ANIMATION DE LA RÉTROSPECTIVE
 40’
Clarifier la définition de “Terminé” – Max et Olivier
Alerter management pour PC manquant et travail en binôme en attendant - Max
Élaboration d’un modèle de spécification agile - Olivier
Automatisation d’un premier test fonctionnel simple et répétitif - Yacine
PLAN D’ACTION
Florent Lothon
Manager & coach agile
Qu’est-ce qu’une approche agile ?
Fonctionnement concret de Scrum
Les 8 leviers de réussite agiles
Le rôle de Scrum Master
Animation de la rétrospective

## Slide 29
ANIMATION DE LA RÉTROSPECTIVE
Florent Lothon
Manager & coach agile

## Slide 30
SYNTHÈSE DU MODULE
Caractéristiques de Scrum
Léger et ouvert
Approche itérative et incrémentale
Florent Lothon
Manager & coach agile
Notes: Durée : Probablement 2 minutes environ