## Slide 1: Notions fondamentales
Versions récentes du cours pdf, ppt, vidéo disponibles ici : management de projet
Gestion de projet
Image : domaine public (source)
Notes: Bonjour, bienvenue dans ce cours intitulé « fondamentaux de la GdP », je suis Rémi Bachelet enseignant-chercheur à l’école Centrale de Lille
La gestion de projet est indispensable au professionnel : création d'une entreprise, lancement d'un nouveau produit, conception d'un logiciel et même tout simplement organiser un évènement familial Mais avant de travailler sur la gestion de petits ou de grands projets (ici vous voyez un exemple de grand projet avec un lancement de la fusée Apollo, 300k personnes), il est important de réfléchir sur un certain nombre de questions fondamentales
C’est le but de cette formation divisée en cinq chapitres d’une dizaine de minutes chacun.
____________________
Mettre en place un hashtag sur https://www.facebook.com/groups/360638064034812/
Qu’est-ce qu’un bureau des projets ? Existe-t-il une structure de ce type là où vous travaillez ?

## Slide 2: Avant de commencer
Confort de lecture ?
  1080p/haute définition
  Utiliser la vidéo en mode « plein écran »
  Mettre en pause, varier la vitesse
gestiondeprojet.pm
  Originaux des diapositives, télécharger les vidéos HD, sous-titres..
  Quiz, prise de notes partagées, ressources...
  MOOC/SPOC GdP :
    Forum, réseaux sociaux
    Certification de réussite
.
Notes: Coches, Regarder à votre rythme - Démo de youtube et de mon site
Montrer http://gestiondeprojet.pm/demarche-de-gestion-des-risques/
http://goo.gl/oNwqjV
Pouvez le regarder sans connexion internet

## Slide 3: Cours sous licence Creative Commons
Pas d’utilisation commerciale
  Gratuit pour un usage personnel ou dans un cadre bénévole
  Entreprise ou cursus universitaire : Demander l’autorisation
    Votre organisation a-t-elle les droits ? => http://goo.gl/s2yRtv
    RH ou formateur : Faire une demande d’utilisation => http://goo.gl/2uGj8s
Images : cc-by source
.
Notes: Licence réutiliser librement à condition de 1/citer l’auteur, 2/ ne pas la mettre en accès commercial sans autorisation écrite de ma part 3/ partager aussi votre cours sous la même licence

## Slide 4: Objectifs
Appréhender les structures et configurations des équipes en mode projet
Expliquer ce qu’est un projet
Comprendre le calcul du coût global
Caractériser les types de projet au sein de l’entreprise
FONDAMENTAUX

## Slide 5: Plan du cours
Projet
1. Qu’est ce qu’un projet ?
2. Projets dans l’entreprise
3. Comment organiser un projet ?
4. Cas concrets
5. Quelle structure pour un projet ?
Notes: 1/ comprendre pourquoi et les difficultés
2/ situer et préciser
3/ mais combien coute un projet, ingénierie simultanée
4/ automobile BTP, no/no go
5/ organisation responsabilités
Conclusion les défis à relever

## Slide 6
Fondamentaux
Chapitre 1
Qu’est-ce qu’un projet ?
Image : cc-by source
Notes: De quoi s’agit-il ? Définition - Pourquoi doit-on entreprendre des projets ? D’où vient la difficulté ? Comment se former ?

## Slide 7: Vous avez dit « projet » ?
Image : cc-by ou dp source1, source2, source3, source4
Notes: On parle de projets tous les jours : projets de lois, projets de professionnel, projet de développement, , projet de fin d'études ..
Avant partir en vacances on fait des projets ... Bref dès qu’on pense à l’avenir, on se « projette » 1/on imagine et 2/on se prépare…
La notion de projet prend des formes multiples : construire une maison, un viaduc, travailler en équipe à développer un nouveau produit ce sont des projets.
Et il ne faut pas oublier qu’un projet n’est pas forcément matériel : par exemple organiser un mariage, c’est aussi un projet.
___________
On parle de projets tous les jours : projets de lois, projets de carrière, projet de développement, avant partir en vacances on fait des projets ... Bref dès qu’on pense à l’avenir, on se « projette » 1/on imagine et 2/on se prépare…
Mariage = pas forcément matériel / grands projets

## Slide 8: Qu’est-ce qu’un projet?
On parle de projets tous les jours : trop large !
Temporaire : un début et une fin - qualité-coûts-délais
Par étapes, qui se prépare - lot de travail, jalons
Résultat nouveau = livrable – Les livrables
ISO 21500 - PMBOK® Guide
Image: cc-by source
Notes: Alors selon les domaines, vous allez trouver de nombreuses définitions, par exemple pour le PMI un projet c’est ‘’une action temporaire entreprise dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique’’
Comment définir les projets qui nous intéressent ici ? je vous propose 3 points de départ
d’abord un projet c’est pas une activité continue. Il est limité dans le temps, c’est une activité temporaire avec un début … et une fin. On résume cela par 3 types de contraintes : qualité-coûts-délais
Ensuite un projet c’est quelque chose qui se pense avant de se réaliser. Par exemple un projet se réalise par étapes. Gérer un projet c’est penser et préparer les tâches à accomplir (les lot de travail) et les étapes (que l’on appelle des jalons).
enfin un projet sert à réaliser quelque chose de nouveau, il a un résultat. Ce résultat on l’appelle le livrable. Un livrable n’est pas forcément matériel, cela peut-être un événement, une prise de décision. Attention : il n’y a jamais un seul livrable : on a souvent tendance à surestimer le matériel et à oublier les autres.
Par exemple développer une application informatique .. et oublier que le vrai défi c’est de former les personnes qui vont l’utiliser au quotidien. Le défi du projet sera plus d’impliquer et de travailler avec ces personnes que d’écrire des lignes de code.
________________________
l'équivalent du PMI book c'est la norme ISO 21500 sur le management de projet, c'est celle là qu'il faut citer plutôt que l'ISO 10006 qui est sur le management de la qualité
Pourtant comme préciser ? 3 caractéristiques
1/ Temporaire début et une fin, un délai, -- des contraintes qualité-coûts-délais
2/ Méthodique : Phases ou étapes, qui se prépare, qui se pense – gestion, management
3/ Objectif, but final = le livrable
pour le PMI un projet c’est ‘’une action temporaire entreprise dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique’’
ISO 10006 processus unique, qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques telles que des contraintes de délais, de coûts et de ressources.
voici le texte intégral de la norme : http://goo.gl/yWF4O

## Slide 9: Pourquoi des projets ?
Coûts : n’est plus la solution idéale
Concurrence
Mondialisation
Créer plus de valeur : innover
Innovation = Projet
Productivité =
Coût
Création de Valeur
Notes: Projet = qui n’a jamais été fait ! Saut dans l’inconnu

## Slide 10: Le paradoxe de la gestion de projet
En début de projet : Marge de manœuvre plus importante
En fin de projet, on sait ce qu’il aurait fallu faire, mais trop tard…
Capacité d’action sur le projet
Connaissance du projet
temps
Notes: Irréversibilité, réfléchir au début, faire des dossiers

## Slide 11: De l’étudiant au professionnel…
Un étudiant :
  seul
  un problème isolé, abstrait…
  …clairement défini : les données disponibles…
  …bien posé : à solution unique
Un professionnel :
  en équipe, pour un client
  des problèmes liés, concrets
  mal définis
  ayant de nombreuses solutions possibles
Images : source 1 source 2
Notes: ,de type « sciences dures » - parler du « par équipe » du MOOC, de l’activité-projet
Deux équipes, mais pas de la même manière

## Slide 12: Synthèse
Projet ?
Innovation = Projet
Pour créer plus de valeurs : innover
Se former

## Slide 13: Réflexion et questions
Définissez le concept de projet en trois mots essentiels
Réfléchissez à une innovation que vous voudriez concrétiser
Quelles sont d’après vous les trois grandes réalisations de votre pays ces dix dernières années ? Répondent-elles à la définition d’un projet ?
Quiz

## Slide 14
Projet
1. Qu’est ce qu’un projet ?
2. Projets dans l’entreprise
3. Comment organiser un projet ?
4. Cas concrets
5. Quelle structure pour un projet ?
Notes: d’aller à l’intérieur de l’entreprise pour regarder concrètement quels sont les types de projet et surtout comprendre la variété de tous les types de projet

## Slide 15
Fondamentaux
Chapitre 2
Projets dans l’entreprise
Image : cc-by source
Notes: Notre premier chapitre était consacré à la compréhension de ce que soit les projets « en général ». Maintenant, je vous propose d’aller à l’intérieur de l’entreprise pour regarder concrètement quels sont les types de projet et surtout comprendre la variété de tous les types de projet

## Slide 16: Localisation des projets dans l’organigramme d’une entreprise
Direction
Division
Equipe
P
P
P
P
Projet
P
Notes: Projet local : transfert de connaissance pour un départ à la retraite, forme ses collègues, ou bien
Projet transversal 1 : recrutement => définir une fiche de poste, obtenir l’approbation, plusieurs entretiens, plaquette de communication
Projet transversal 2 : en raison d’une forte demande pour un produit, une ligne de fabrication dans une usine, doit être dupliquée dans une autre ville
Projet transversal 3 : mise en place de nouveau horaires de travail la direction consulte et négocie avant toute mise en place locale
Défis : coordonner
Défis : innover, projet stratégique donc on lui consacre des moyens à 100%
Projet sorti : mise au point d’un produit, étude de marché, conception investissement

## Slide 17: Localisation des projets dans l’organigramme d’une entreprise
Entreprise 2
Joint-Venture
Projet
Direction
Division
Equipe
Notes: Joint-venture / co-entreprise. Développer un médicament : 15 ans, +500M€ une entreprise, même multinationale, a intérêt à partager le risque
Ou bien la construction d’un hôpital, des entreprises différentes vont devoir travailler ensemble

## Slide 18: Revue de projets d’une multinationale : une typologie
Taille
Petit projets locaux
Projets de réorganisation
Nouvelle usine
Projets R&D
Complexité
Notes: Taille du projet = budget 100k€, 20M€, pourquoi tout résumer à de l’argent ? Acheter, utiliser des machines (amortissement), temps de travail,
Étudiants présentent un projet pour qu’il soit financé par une entreprise, pour eux le seul budget c’est les dépenses : les machines et logiciels de l’école ne valent rien ; le temps des profs est gratuit
Complexité => innovation = inconnues, et surtout interactions

## Slide 19: Profils de projets
PICQ (1999 : 42)
Taille
Output matériel
Complexité
Innovation
Autonomie de l’équipe
Intégration dans l’organisation
Enjeu
I
M
P
O
R
T
A
N
T
F
A
I
B
L
E
Notes: La nature d’un projet c’est d’être nouveau, unique, et de ce fait, chaque projet est un cas particulier.
de ce fait votre priorité c’est de comprendre les enjeux et les caractéristiques des projets que vous gérez.
Pour cela je vous propose d’établir un profil de projet. Prenez chacun des projets sur lesquels vous avez travaillé ou que vous êtes en train de préparer et définissez leurs caractéristiques
On le voit, chaque projet est un cas particulier, polysémique.
Priorité avant de se lancer : bien comprendre les enjeux et les caractéristiques de Ce projet

## Slide 20: Profil de projets : certification qualité
Faible degré d’innovation
Petite taille
Faible enjeu
Livrable immatériel
Faible complexité
Faible autonomie
Le projet s’insère
dans une organisation
Grande taille
Fort enjeu
Livrable matériel
Forte complexité
Fort degré d’innovation
Forte autonomie
L’organisation est
construite autour du projet
PICQ (1999 : 42)
Notes: Largeur = incertitude
Certification qualité dans l’automobile (7 personnes au départ, mais sans doute plus par la suite)
Certain enjeu fort
But = certification niveau de défaut dans les pièces produits, mais aussi changer la manière de travailler

## Slide 21: Profil de projets : mission productivité
Faible degré d’innovation
Petite taille
Faible enjeu
Livrable immatériel
Faible complexité
Faible autonomie
Le projet s’insère
dans une organisation
Grande taille
Fort enjeu
Livrable matériel
Forte complexité
Fort degré d’innovation
Forte autonomie
L’organisation est
construite autour du projet
Autres démarches pour analyser un projet :
QQOQCP
Analyse stratégique
Notes: Mission de conseil : améliorer la productivité
3 consultants
Enjeu faible (autres missions ..)
Type de mission bien rôdé
définition d'un profil de projet avec des critères définis ne permettrait davantage de révéler des points de vigilance auquel prêter particulièrement attention ? Cette caractérisation et les points de vigilance servent l'organisation et la mise en oeuvre.
-Est-ce que les critères comme les risques de catastrophes naturelles ou les instabilités politiques peuvent être considérer comme des Profils? A quoi sert cette "profilation" finalement? est ce pour définir les stratégies de gestion des risques ou cela a-t-il un autre but?
_________________
Le projet a-t-il un impact externe faible ou fort : c'est-à-dire une interaction avec les riverains, les pouvoirs publics, l'environnement...
Les contraintes réglementaires sont elles faibles ou fortes pour ce projet

## Slide 22: Différence entre projet et opérations
Image : cc-by (source1 source2)
Notes: Cathédrale d’orléans
Grossir le trait, Ce sont des idéaltypes !
En 1996, la nouvelle brasserie produit 4,05 millions d’hectolitres (dont près de 90 % brassés à Pilsen) Source : article Pilsner_Urquell de Wikipédia, sous licence Creative Commons by-sa

## Slide 23: Différence entre projets et opérations
PROJETS | OPERATIONS
Milieu Inconnu, Innovant, organisation temporaire | Milieu Répétitif, organisation stable
Processus historique Décisions irréversibles | Processus récurrent Décisions réversibles
Incertitude forte variables exogènes, degrés de liberté | Incertitude faible Variables endogènes, actions encadrées
Cash-flow négatif Il faut investir avant d’avoir un retour | Cash-flow positif Le fonctionnement dégage un bénéfice
Créer les futures activités qui assurent l’avenir de l’entreprise | Maintient les activités existantes celles qui font vivre l’entreprise
Difficulté Gérer un “saut dans l’inconnu” complexe | Difficulté Intervenir rapidement en cas de blocage
Notes: Ce sont des idéaltypes !

## Slide 24: Différence entre projets et opérations
PROJETS | OPERATIONS
Milieu Inconnu, Innovant, organisation temporaire | Milieu Répétitif, organisation stable
Processus historique Décisions irréversibles | Processus récurrent Décisions réversibles
Incertitude forte variables exogènes, degrés de liberté | Incertitude faible variables endogènes, actions encadrées
Cash-flow négatif Il faut investir avant d’avoir un retour | Cash-flow positif Le fonctionnement dégage un bénéfice
Créer les futures activités qui assurent l’avenir de l’entreprise | Maintient les activités existantes celles qui font vivre l’entreprise
Difficulté Gérer un “saut dans l’inconnu” complexe | Difficulté Intervenir rapidement en cas de blocage
Notes: Ce sont des idéaltypes !

## Slide 25: Synthèse
25
Projets
dans l’entreprise
Localisation
Typologie
Profils
Projets vs Opérations

## Slide 26: Réflexion et questions
Professionnellement, préférez-vous travailler sur un projet ou sur la gestion des opérations ? Pourquoi ?
Choisissez trois projets que vous connaissez…
Caractérisez leurs profils
Imaginez d’autres éléments à inclure dans le profil de projet
Quiz
Notes: Et vous ?
Choisissez un projet que vous connaissez…
=> associatif, voyage organisé ou avec des amis, travaux dans une maison, évènement
Pour bien les distinguez, Imaginez d’autres éléments à inclure dans le profil de projet

## Slide 27
Projet
1. Qu’est ce qu’un projet ?
2. Un projet dans l’entreprise
3. Comment organiser un projet ?
4. Cas concrets
5. Quelle structure pour un projet ?
Notes: 1/ comprendre pourquoi et les difficultés
2/ situer et préciser
3/ mais combien coute un projet, ingénierie simultanée
4/ automobile BTP, no/no go
5/ organisation responsabilités
Conclusion les défis à relever

## Slide 28
Fondamentaux
Chapitre 3
Comment organiser un projet ?
Image : cc-by source
Notes: Organiser et comprendre l’aspect financier

## Slide 29: Développement séquentiel : en cascade
Qualification
Réflexions commerciales
Conception
Définition industrielle
Industrialisation
Décision de lancer le projet
Puis
Puis
Puis
Transfert des dossiers
Transfert des dossiers
Transfert des dossiers
Notes: Dans les années 70, le processus dans l’automobile

## Slide 30: Séquentiel vs. Ingénierie simultanée
60
50
40
30
20
10
0
01
02
A
B
C
D
Temps
Conception
Définition industrielle
Industrialisation
Qualific
Prod
Gain de temps
Conception
Définition industrielle
Industrialisation Process
Qualific
Prod
Marketing Besoin
Avant-
Projet
Développement séquentiel
Ingénierie simultanée

## Slide 31: Coût d’un projet et d’un produit
Utilisation et Après-vente
Coûts d’utilisation
Production en série
Coûts de production
Investissement
Conception
Développement
Lancement du
projet
01
02
A
B
C
D

## Slide 32: Notion de coût global
Industriel
Client-Utilisateur
Coût
Coût de développement
Coût d’industrialisation
Coût de production
Coût d’utilisation
et de maintenance
Coût
d’extinction
Communauté
t

## Slide 33: Synthèse
Organisation d’un projet
Développement en cascade
Ingénierie simultanée
Coût d’un projet
Coût global

## Slide 34: Réflexion et questions
Dans vos activités…
Réfléchissez et dessinez les étapes d’un projet en mode ..
  a) séquentiel b) simultané
  Qu’en déduisez-vous ?
Concernant le coût de ce projet, qui en a supporté les coûts et sous quelle forme ?
Quiz
Notes: Reprenons les 3 projets
Avez-vous des remarques ?
Concernant le coût des projets, savez-vous quelle est la partie prenante qui en a supporté le coût le plus important ?

## Slide 35
Projet
1. Qu’est ce qu’un projet ?
2. Un projet dans l’entreprise
3. Comment organiser un projet ?
4. Cas concrets
5. Quelle structure pour un projet ?
Notes: Nous avons fait le tour des questions de base sur les projets : motivations, typologie, processus de conception et coûts sur le cas spécifique de l’automobile. Nous allons maintenant revenir dans le détail sur la répartition des rôles entre les intervenants, notamment la différence entre maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage

## Slide 36
Fondamentaux
Chapitre 4
Cas concrets
Image : cc-by, source
Notes: Nous avons fait le tour des questions de base sur les projets : raison d’être, typologie, coûts. Je vous propose d’aborder deux exemples concret du « qui fait quoi » de répartition des rôles
un point important de vocabulaire : la différence entre maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage

## Slide 37: Définir et distinguer les responsabilités
Maître d’ouvrage (MOA/Owner)
Maître d’œuvre (MOE/Engineer)
  Sous-traitance
  Coordination
Image : cc-by, source
Notes: origine de MOA et MOE. MOE: Maitre d'OEuvre MOA: Maitre d'OuvrAge
employé depuis le Moyen Âge dans la construction aujourd'hui toujours en vigueur ds l’informatique
maître d'ouvrage (MOA) le client, définissant l'objectif du projet, son budget (en anglais Project Owner) représente les utilisateurs finaux. définir clairement ses besoins, lancer un appel d’offre
maîtrise d'œuvre (souvent abrégé MOE) : traduire en termes techniques les besoins du maître d’ouvrage + conduite opérationnelle des travaux
Il s’occupe aussi de la sous-traitance (ou prestataire). Entre services et fonctions d’une même entreprise

## Slide 38: La répartition des rôles entre fonctions : l’exemple de l’automobile
 | Phases préliminaires |  |  | Phases développement |  |  | 
Phases Acteurs | Marketing besoin Opportunités 01 | Avant-projets Faisabilité 02 |  | Conception A | Définition Industrielle B | Industrialisation C | Qualification D
Marketing , Benchmarking |  |  |  |  |  |  | 
Recherche technique amont |  |  |  |  |  |  | 
Design |  |  |  |  |  |  | 
Bureau d’études |  |  |  |  |  |  | 
Groupe Projet |  |  |  |  |  |  | 
Achats |  |  |  |  |  |  | 
Méthodes |  |  |  |  |  |  | 
Qualité |  |  |  |  |  |  | 
Logistique |  |  |  |  |  |  | 
Fournisseurs |  |  |  |  |  |  | 
Utilisateurs |  |  |  |  |  |  | 
Lancement
Désignation du chef de projet

## Slide 39: La répartition des rôles entre fonctions : l’exemple de l’automobile
 | Phases préliminaires |  |  | Phases développement |  |  | 
Phases Acteurs | Marketing besoin Opportunités 01 | Avant-projets Faisabilité 02 |  | Conception A | Définition Industrielle B | Industrialisation C | Qualification D
Marketing, Benchmarking |  |  |  |  |  |  | 
Recherche technique amont |  |  |  |  |  |  | 
Design |  |  |  |  |  |  | 
Bureau d’études |  |  |  |  |  |  | 
Groupe Projet |  |  |  |  |  |  | 
Achats |  |  |  |  |  |  | 
Méthodes |  |  |  |  |  |  | 
Qualité |  |  |  |  |  |  | 
Logistique |  |  |  |  |  |  | 
Fournisseurs |  |  |  |  |  |  | 
Utilisateurs |  |  |  |  |  |  | 
Lancement
Désignation du chef de projet

## Slide 40: La répartition des rôles : l’exemple du génie civil
 | Programmation (études d’opportunité) |  |  | Conception, négociation |  |  | Consultations et études |  | Réalisation |  |  | Réception, décompte des travaux
Phases Acteurs | Préprogramme | Programme | Esquisse | Avant-projet Sommaire | Avant-projet détaillé | Dossier de Consultation des Entreprises | Etude de prix | Marchés et démarches administratives | Préparation | Exécution | Suivi | 
Maître d’ouvrage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Architecte concepteur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Bureau d’études MOA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Direction commerciale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Bureau d’études de prix, MOE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Direction Travaux et méthodes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Main d’œuvre Production Propre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sous-traitants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: Mise en concurrence
Bureau d’étude MOE

## Slide 41: La répartition des rôles : l’exemple du génie civil
 | Programmation (études d’opportunité) |  |  | Conception, négociation |  |  | Consultations et études |  | Réalisation |  |  | Réception, décompte des travaux
Phases Acteurs | Préprogramme | Programme | Esquisse | Avant-projet Sommaire | Avant-projet détaillé | Dossier de Consultation des Entreprises | Etude de prix | Marchés et démarches administratives | Préparation | Exécution | Suivi | 
Maître d’ouvrage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Architecte concepteur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Bureau d’études MOA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Direction commerciale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Bureau d’études de prix, MOE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Direction Travaux et méthodes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Main d’œuvre Production Propre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sous-traitants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 42: Synthèse
Image : DP source
Répartition des rôles
Cas concrets
Maître d’ouvrage
(MOA)
Maître d’œuvre
(MOE)
Sous-traitants
Génie civil
Automobile

## Slide 43: Réflexion et questions
Un projet interne à votre entreprise est en échec, mais son responsable affirme : « nous avons déjà dépensé 40% du budget, il est impossible de revenir en arrière ». Que répondez-vous ?
Dans un projet sur lequel vous avez été MOE (coordinateur) ou MOA (client)… Répertoriez l’ensemble des rôles et responsabilités des acteurs
L’élaboration d’une telle grille vous a-t-elle aidé?
Quiz
Notes: MOOC le mercredi
Cas d’une formation, cours, travaux dirigés, sujet d’examen, surveillance, correction, communication des notes. Prof, étudiants, administration..

## Slide 44
Projet
1. Qu’est ce qu’un projet ?
2. Un projet dans l’entreprise
3. Comment organiser un projet ?
4. Cas concrets
5. Quelle structure pour un projet ?
Notes: Organisation des équipes

## Slide 45
Fondamentaux
Chapitre 5
Quelle structure pour faire
fonctionner un projet ?
Image : cc-by (source)
Image : cc-by source
Notes: Le dernier point qu’il faut aborder pour terminer cette formation, c’est la manière dont fonctionnent à l’intérieur de l’entreprise les équipes de travail, et quelle est l’importance et le poids que l’on donne au projet dans l’organigramme de l’entreprise.
parmi tous les modèles d’organisation qui peuvent être mis en place, je vous propose de voir avec moi 4 modèles…

## Slide 46: Structures-support des projets (1/4)
Direction métier
Projet au sein d’une structure fonctionnelle
ECOSIP/GIARD & MIDLER (1993)
Acteurs métier sur le projet
Notes: le Projet au sein d’une structure fonctionnelle, non permanente se fond dans le fonctionnement courant de l’entreprise : les spécialistes intervenant sur le projet restent hiérarchiquement rattachés à leur responsable de métier.
C’est le cas dans le fonctionnement séquentiel.
Mode de fonctionnement fréquent mais peu efficace sauf dans le cas de petits projets ou de
projets à lots de travaux indépendants.

## Slide 47: Structures-support des projets (2/4)
Structure « matricielle faible »
Chef de projet métier
Coordinateur
Direction métier
Acteurs métier sur le projet
ECOSIP/GIARD & MIDLER (1993)
Notes: Nommer un coordinateur ; par exemple confier à un stagiaire la mise en place d’un parcours d’intégration pour les nouveaux embauchés
son autorité est réduite et la coordination est difficile puisque le responsable de spécialité impose en général ses priorités tant au niveau des projets qu’au niveau de l’allocation des ressources.
Coordinateur à un Rôle fonctionnel

## Slide 48: Structures-support des projets (3/4)
Direction métier
Acteurs métier sur le projet
Chef de projet métier
Directeur de projet
Structure « matricielle forte »
ECOSIP/GIARD & MIDLER (1993)
Notes: Structure matricielle allie l’efficacité (optimisation du résultat) pour le projet et l’efficience (optimisation des moyens) pour l’entreprise. Structure très flexible et adaptables
Inconvénients ce mode d’organisation subordonne un membre de l’équipe à deux autorités distinctes (fonctionnel et hiérarchique).
Il est parfois difficile à vivre. Ordres contradictoires Principe de l’unité de commandement.
Applicable sur 3-4 projets simultanément.

## Slide 49: Structures-support des projets (4/4)
Structure « équipe dédiée », projet sorti
Directeur de projet
Direction métier
ECOSIP/GIARD & MIDLER (1993)
Notes: structure dédiée : les intervenants du projet sont rattachés, pour la durée du projet, à une structure temporaire, sortie de l’organigramme, dirigée par un chef de projet rattaché à la direction générale. Ce mode de fonctionnement assure une grande cohésion au projet et favorise son avancement. En revanche, il présente souvent des problèmes d’optimisation des charges de travail

## Slide 50: Grille des questions à résoudre selon les points de vue
Equipe projet ?
Découpage en lots ?
Jalonnement ?
Organisation
Outils
Vu du projet
Vu de l’entreprise
Réunion, todo lists
Planning, budget
Indicateurs d’avancement
Gestion des risques…
Métiers et carrières
Structure d’organisation
Continuer/arrêter un projet ?
En interne ou sous-traiter ?
Planification / stratégie
Portefeuille de projets
Pilotage global
Régulation budgétaire

## Slide 51: Synthèse
Structures-support
dans une organisation

## Slide 52: Réflexion et questions
Poursuivre des études revient à travailler dans un environnement matriciel, puisque qu’un étudiant doit répartir votre temps entre différentes matières.
Comment avez-vous géré vos priorités ?
Quelles améliorations proposeriez-vous à l’école/université ?
Pour deux projets que vous connaissez…
Quel type de structures-support ? Est-ce approprié ?
Quiz

## Slide 53
Fondamentaux
Conclusion
Image : cc-by (source)
Notes: Nous voici arrivés au terme de notre exploration des fondamentaux de la GdP
Pour conclure je vous donnerai 3 Conseils, un retour sur les 2 principales problématiques de l’orga par projets
Enfin nous passerons en revue les objectifs que je vous ai proposés au début de cette formation
Quelques lectures en plus approfondir ou réviser

## Slide 54: Le management de projet
Anticiper = être proactif
Être flexible durant les premières phases du projet
Des solutions adaptées et systémiques
Notes: 1/Anticiper les événements, un pilotage proactif plutôt qu’un contrôle tardif
  2/exogènes, inconnues Être flexible durant les premières phases du projet pour pouvoir prendre en compte les modifications. Une délégation d’autorité pour prendre les décisions nécessaires à l’avancement du projet
3/Un projet est complexe et nécessite des arbitrages ce qui requiert :
  pas un spécialiste, un généraliste expérimenté
Avoir une vision globale et systémique pour apporter des solutions adaptées à tous les problèmes qui surviendront.

## Slide 55: Deux problématiques dans l'organisation par projets
Après la fin d’un projet
Capitalisation des connaissances
Notes: Deux points pas abordés mais importants : Un projet est par essence temporaire => avant et après
Que proposer aux membres de l’équipe après la fin d'un projet ? / Identification des compétences
Comment l’entreprise peut-elle apprendre en mode projet ? La capitalisation des connaissances collectives apprentissage à travailler ensemble, dissoudre l’équipe = perte de compétences (prestataires)
1/ contrat temporaires/liste de réaffectation/attente pendant X mois/formation

## Slide 56: Êtes-vous désormais capables de…?
Appréhender les structures et configurations des équipes en mode projet
Expliquer ce qu’est un projet
Comprendre le calcul du coût global
Caractériser les types de projet au sein de l’entreprise
FONDAMENTAUX
Notes: Un bilan de cette formation
Je me sens capable d’expliquer à quelqu’un ce qui caractérise un projet
Caractériser la notion de projet au sein de l’entreprise
Je me sens capable d’expliquer à quelqu’un le principe du coût global d’un produit
Assmilé les structures et configurations des équipes en mode projet

## Slide 57: Bibliographie
PICQ, T. (1999). Manager une équipe projet. Paris : Dunod.
ECOSIP/GIARD V., MIDLER C. (1993). Pilotages de projet et entreprises : diversités et convergences. Paris : Economica.
…Et d’autres à la fin de la prise de notes partagées
Version 1 (03/1999) (lien)
  Auteur : Rémi BACHELET
Version 2 (03/2013) (lien)
  Auteur/mise en forme : Rémi BACHELET
  Mise en forme : Matthieu CISEL
Version 3 (09/2014) (lien)
  Auteur/mise en forme : Rémi BACHELET
  Relecture/mise en forme : Bich Van HOANG, Amaury Van Espen, Ghislaine PARA, Nina Nandrianina ANDRIANARISON - AMADOU
Notes: Renvoyer à la prise de notes partagées ?

## Slide 58
Cette carte conceptuelle résumant le cours, ainsi que d’autres sont disponibles : https://goo.gl/Of0zGI
Vous pouvez partager la vôtre ainsi !
Autre résumé du cours : notre prise de notes http://goo.gl/aRbdKz .
Notes: Mettre en pause ou télécharger les diapos